ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ (ВВП) – ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Извличане на първоначалните спецификации за проектиране.
: Изтеглете първоначалните спецификации за дизайна от модела на данни за продуктов дизайн.
[ ] Задаване на задача за преглед на дизайна: Създайте задача за екипа от инженери да прегледат проектните спецификации.

[ ] Създайте предварителна спецификация на материалите (СМ).: Създайте първоначален списък с материали (BOM) на базата на техническите спецификации на дизайна.
[ ] Създайте диаграма на работния процес.: Създайте предварителна схема на технологичния процес, очертаваща стъпките за производство.
[ ] Оценка на осъществимостта на фабрика: Задайте задача за оценка на производствената осъществимост във фабриката.
[ ] Изпращане на първоначален имейл за стартиране на NPI: Изпратете имейл до съответните заинтересовани страни, обявяващ стартирането на процеса за нови продукти (NPI).
[ ] Създайте план за прототипно производство: Определете производствения план за прототипа, включително количество и график.
[ ] Задачи за изграждане на прототип: Възложете задачата за прототипната версия на производствения екип.
[ ] Актуализиране на списъка с материали (BOM) с обратна връзка от прототипа.
: Актуализирайте BOM въз основа на обратна връзка от прототипната версия.
[ ] Вземи резултатите от тестовете на прототипа: Изтеглете резултатите от тестовете от фазата на прототипно тестване.
[ ] Генериране на протоколно тестово докладна бележка: Създайте доклад, обобщаващ резултатите от тестовете на прототипа.
[ ] Задачи за валидиране на процеса: Възложете задачата за валидиране на производствения процес.
[ ] Актуализиране на производствените инструкции: Актуализирайте производствените инструкции с резултатите от валидирането на процеса.

[ ] Изпрати известие за стартиране на NPI: Изпратете SMS известие до ключовия персонал относно стартирането на продукта.
[ ] Създайте план за увеличаване на производството.: Определете план за увеличаване на обема на производството.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/new-product-introduction-npi-manufacturing-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)