EINFÜHRUNGSPROZESS FÜR NEUE PRODUKTE (NPI) – FERTIGUNGSABLAUF

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Anfordern der ersten Designspezifikationen: Laden Sie die ersten Designspezifikationen aus dem Produktdatenmodell.
[ ] Weisen Sie eine Designprüfung auf.: Erstellen Sie eine Aufgabe für das Ingenieurteam, um die Designspezifikationen zu prüfen.
[ ] Erstellen Sie einen vorläufigen Stücklistenentwurf: Erstellen Sie eine vorläufige Stückliste auf Basis der Designspezifikationen.
[ ] Erstelle ein Flussdiagramm.: Erstellen Sie ein vorläufiges Fließschema, das die Herstellungsschritte darstellt.
[ ] Fabrikstandsbeurteilung: Weisen Sie eine Aufgabe zur Bewertung der Fertigungsmöglichkeit im Werk zu.
[ ] Versende erste E-Mail zum NPI-Start: Senden Sie eine E-Mail an die relevanten Stakeholder, in der die Einleitung des NPI-Prozesses bekannt gegeben wird.
[ ] Erstellung eines Prototypen-Produktionsplans: Definieren Sie den Produktionsplan für den Prototypen, einschließlich Menge und Zeitplan.
[ ] Prototypen-Build-Aufgabenverteilung: Weisen Sie dem Fertigungsteam die Aufgabe der Erstellung des Prototypen zu.
[ ] Aktualisiere Stückliste mit Prototypen-Feedback: Aktualisieren Sie die Stückliste auf Grundlage des Feedbacks zum Prototypenbau.
[ ] Prototyp-Testergebnisse abrufen: Besorgen Sie die Testergebnisse aus der Prototypenprüfphase.
[ ] Erzeuge Testbericht für Prototyp: Erstellen Sie einen Bericht, der die Ergebnisse des Prototyp-Tests zusammenfasst.
[ ] Prozessvalidierungs-Aufgabenverteilung: Übertragen Sie die Aufgabe, den Herstellungsprozess zu validieren.
[ ] Aktualisierte Fertigungsanweisungen: Aktuelle Fertigungsanweisungen mit den Ergebnissen der Prozessvalidierung aktualisieren.
[ ] Sende NPI-Startbenachrichtigung: Versenden Sie eine SMS-Benachrichtigung an wichtige Mitarbeiter bezüglich der Produkteinführung.
[ ] Erstelle einen Produktionssteigerungsplan: Definieren Sie den Plan zur Steigerung des Produktionsvolumens.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/new-product-introduction-npi-manufacturing-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)