LISTA KONTROLNA WARTOŚCIOWANIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DEFINICJA I CELE PROJEKTU ---

[ ] Cele i zadania projektu (szczegółowe)

[ ] Szacunkowy kosztorys początkowy

[ ] Przewidywany zwrot z inwestycji

[ ] Oczekiwania i priorytety kluczowych interesariuszy

[ ] Metody realizacji projektu (np. Projektowanie-Przetarg-Budowa, Projektowanie-Budowa, Zarządzanie Projektu z Ryzykiem) (Projektowanie-Zapytanie ofertowe-Realizacja, Projektowanie i budowa, Ryzyko dla CM, Zintegrowane Dostarczanie Projektów (ZDP))

[ ] Oryginalna data zakończenia projektu

[ ] Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) sukcesu

[ ] Ograniczenia i bariery (np. ograniczenia terenowe, wymagania regulacyjne)

--- PROJEKTOWANIE I PLANOWANIE ---

[ ] Opisz koncepcję projektu na etapie początkowym oraz jej kluczowe założenia.

[ ] Czy w fazie projektowania wykorzystano techniki BIM (Building Information Modeling)? (Tak, Nie., Częściowo)

[ ] Szacunkowy czas pracy poświęcony projektowi.

[ ] Jakie alternatywne rozwiązania projektowe były rozważane (o ile były)? (Alternatywne rozwiązania fundamentów, Alternatywne systemy konstrukcyjne, Różne wybory materiałów, Zmodyfikowany układ architektoniczny, Gotowe elementy składowe, Brak.)

[ ] Wyjaśnij uzasadnienie wybranej koncepcji projektowej w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

[ ] Czy wykorzystano standardowe lub powtarzalne elementy projektowe? (Tak., Nie.)

[ ] Zanotuj wszelkie obszary, w których początkowo opór wzbudzano wobec uproszczenia projektu, i dlaczego.

[ ] Data ostatniego przeglądu projektu

--- MATERIAŁY I KOMPONENTY ---

[ ] Typowy projekt mieszanki betonu? (Tak – spełnia wymagania., Brak możliwości optymalizacji.)

[ ] Obecna klasa stali (np. ASTM A36)

[ ] Rozważano alternatywne gatunki stali? (Nie., Tak – badano w celu obniżenia kosztów.)

[ ] Opis alternatywnych opcji materiałowych

[ ] Szacunkowe oszczędności (alternatywne materiały)

[ ] Karty specyfikacji materiałów (Alternatywy)

[ ] Jakie materiały można by zastąpić w celu obniżenia kosztów lub poprawy wydajności? (Beton, Stal, Drewno, Izolacja, Pokrycie dachowe)

--- METODY BUDOWLANE ---

[ ] Analiza kolejności robót budowlanych (Przegląd aktualnego planowania., Rozważane alternatywne sekwencjonowanie.

, Brak zmian wymagany.

)

[ ] Opisz możliwości prefabrykacji.

[ ] Szacunkowy oszczędność czasu pracy (jeśli dotyczy)

[ ] Oceniane techniki budowlane (Zasady Lean Construction, Modelowanie Informacji o Budynkach (MIB)

, Konstrukcja modułowa, Druk 3D, Ulepszona logistyka witryny, Brak.

)

[ ] Ocena wykorzystania sprzętu (Optymalne Wykorzystanie Zasobów, Analiza kosztów wynajmu sprzętu, Rozważane alternatywne wyposażenie, Wprowadzono usprawnienia efektywności wykorzystania sprzętu.)

[ ] Zdokumentuj wszelkie zmiany w metodologii budowlanej.

--- WYBÓR I ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI ---

[ ] Adekwatność procesu przetargowego? (Pełna konkurencja przetargowa, Ograniczony przetarg, Uzasadnienie dla jedynego źródła wymagane.)

[ ] Liczba złożonych ofert

[ ] Uzasadnienie wyboru jedynego źródła (jeśli dotyczy)

[ ] Status kwalifikacji podwykonawcy?

(W pełni zakwalifikowany, Wymaga dalszej weryfikacji.

, Nie zakwalifikowano.

)

[ ] Certyfikaty Ubezpieczenia Podwykonawców

[ ] Podsumowanie dotychczasowej działalności podwykonawcy

[ ] Cena oferty podwykonawcy

[ ] Rodzaj umowy? (Cena stała, Koszt plus, Czas i materiały)

--- INTEGRACJA SYSTEMÓW ---

[ ] Opisz obecne praktyki koordynacji między systemami HVAC, elektrycznymi i hydraulicznymi.

[ ] Czy narzędzia BIM (Building Information Modeling) są wykorzystywane do koordynacji systemów? Jeśli tak, to które? (Tak, Revit., Tak, ArchiCAD., Tak, Navisworks., Tak, Inne (Należy określić w długim tekście)

, Nie)

[ ] Szacunkowy spadek konfliktów/starć dzięki usprawnionej koordynacji systemów (w procentach).

[ ] Jakie potencjalne problemy związane z integracją zostały zidentyfikowane? (Ograniczenia przestrzenne, Dostępność sprzętu, Hałas i wibracje, Estetyka, Zgodność z przepisami, Inne (Określ w długim tekście)

)

[ ] Opisz proponowane alternatywne trasy lub metody integracji mediów w celu zminimalizowania konfliktów.

[ ] Czy istnieje harmonogram spotkań koordynacyjnych dla systemów centralnych? Jeśli tak, to jak często? (Tygodniowy, dwutygodniowy, miesięcznie, Brak ustalonego harmonogramu.)

--- ANALIZA KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA ---

[ ] Szacunkowy koszt początkowego budżetu inwestycyjnego

[ ] Szacunkowy Roczny Koszt Utrzymania (Rok 1)

[ ] Szacunkowe Roczne Koszty Eksploatacji (Energia, Woda, itp. - Rok 1)

[ ] Szacunkowy Roczny Koszt Ubezpieczenia

[ ] Szacunkowy Roczny Koszt Podatku od Nieruchomości

[ ] Szacunkowa Stopa Dyskontowa (do Obliczeń Wartości Aktualnej)

[ ] Przewidywany okres użytkowania (lata)

[ ] Założenia przyjęte do szacowania kosztów cyklu życia (np. stopy inflacji, przyszłe koszty operacyjne)

--- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I WPŁYW NA ŚRODOWISKO ---

[ ] Czy priorytetem są materiały z recyklingu? (Tak., Nie, Częściowy/Rozważany)

[ ] Docelowe U-rzeczywiste dla powłoki budynku (W/m²·K)

[ ] Jakie zrównoważone strategie są rozważane? (Integracja paneli słonecznych, Gromadzenie wody deszczowej, Wdrażanie Zielonych Dachów, Projekt wentylacji pasywnej, Materiały o niskiej emisji LZO)

[ ] Opis działań mających na celu minimalizację odpadów budowlanych.

[ ] Czy realizowana jest certyfikacja LEED lub inna certyfikacja budynku ekologicznego? (Tak, Nie., Rozważając)

[ ] Szacunkowy spadek zużycia energii (procent)

[ ] Szczegóły dotyczące pozyskiwania materiałów zrównoważonych (np. lokalni dostawcy, certyfikaty).

--- OCENA RYZYKA I MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ ---

[ ] Identyfikacja potencjalnych ryzyk (koszty, harmonogram, jakość, bezpieczeństwo)

[ ] Szacunkowy wpływ kosztowy każdego ryzyka (€)

[ ] Kategoria ryzyka (koszty, harmonogram, jakość, bezpieczeństwo, środowisko) (Koszt, Harmonogram, Jakość, Bezpieczeństwo, Środowiskowy)

[ ] Potencjalne strategie łagodzenia skutków (Planowanie awaryjne, Inżynieria wartości, Materiały alternatywne, Poprawiona komunikacja, Budowa etapowa, Wczesne Zamówienia)

[ ] Priorytet Ryzyka (Wysoki, Średni, Niski) (Wysoki, Środek, Niski)

[ ] Data zakończenia łagodzenia ryzyka

[ ] Szczegółowy opis planowanego działania łagodzącego

[ ] Strona odpowiedzialna za łagodzenie skutków

[ ] Status Ryzyka (Otwarty, W trakcie, Zamknięty) (Otwórz., W trakcie trwania., Zamknięte)

--- ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I UMOWAMI ---

[ ] Wybrano strategię zakupową? (Konkurs ofert, Wynegocjowana oferta, Projektowanie i Realizacja, Szybkie ścieżka)

[ ] Podsumowanie kryteriów oceny ofert.

[ ] Liczba złożonych ofert

[ ] Rodzaj umowy (Cena stała, Kosztorys z zyskiem, Czas i materiały, Cena jednostkowa)

[ ] Zidentyfikowane Kluczowe Ryzyka Umowne i Plany Łagodzenia

[ ] Termin składania ofert

[ ] Przesyłanie kluczowych dokumentów oferty (np. arkuszy ofertowych, oświadczeń kwalifikacyjnych)

[ ] Rodzaj harmonogramu płatności? (Płatności z tytułu postępu prac, Oparta na kamieniach milowych, Pakietowa cena)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/value-engineering-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)